АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.02.2025 № 77

306000, Курская область, пос. Поныри, ул.Ленина,14

тел. / факс (47135) 2-11-58

О внесении изменений в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области», утвержденную постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 № 535

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 18.06.2013 № 291 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поныровского района Курской области», решениями Представительного Собрания Поныровского района Курской области от 14.12.2023 № 27
«О бюджете Поныровского района Курской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения от 26.12.2024        № 84), от 12.12.2024 № 79 «О бюджете Поныровского района Курской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» Администрация Поныровского района Курской области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области», утвержденную постановлением Администрации Поныровского района Курской области 
от 30.09.2014 № 535 (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Поныровского района, управляющего делами Э.Н. Шитикова.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Поныровского района                                                          В.С. Торубаров

Приложение

Утверждены

постановлением Администрации

Поныровского района Курской области

от 20 февраля 2025 года № 77

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области»

1. В паспорте Программы в позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей Программы абзац второй изложить в следующей редакции:

«2. Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.».

2. В паспорте Программы в позиции, касающейся этапов и сроков реализации Программы цифры «2026» заменить цифрами «2027».

3. В паспорте Программы в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований Программы:

в абзаце втором цифры «2026» и «202586,607» заменить цифрами «2027» и «218624,701»;

в абзаце двенадцатом цифры «14327,972» заменить цифрами «14318,552»;

в абзаце тринадцатом цифры «10404,280» заменить цифрами «10964,956»;

в абзаце четырнадцатом цифры «10472,880» заменить цифрами «11405,997»;

после абзаца четырнадцатого добавить абзац следующего содержания: «2027 год – 14553,721 тыс. рублей.»;

в абзаце шестнадцатом цифры «2026» и «95701,083» заменить цифрами «2027» и «95691,966»;

в абзаце двадцать шестом цифры «3226,184» заменить цифрами «3217,067»;

после абзаца двадцать восьмого добавить абзац следующего содержания: «2027 год – 0,000 тыс. рублей.»;

в абзаце тридцатом цифры «2026» и «106885,524» заменить цифрами «2027» и «122932,735»;

в абзаце сороковом цифры «11101,788» заменить цифрами «11101,485»;

в абзаце сорок первом цифры «10404,280» заменить цифрами «10964,956»;

в абзаце сорок втором цифры «10472,880» заменить цифрами «11405,997»;

после абзаца сорок второго добавить абзац следующего содержания: «2027 год – 14553,721 тыс. рублей.»;

в абзаце сорок четвертом цифры «195063,241» заменить цифрами 
«210801,954»;

в абзаце сорок пятом цифры «6302,659» заменить цифрами «6551,160»;

в абзаце сорок шестом цифры «1220,707» заменить цифрами «1271,587».

4. В разделе 1 Программы в абзацах первом, шестнадцатом и двадцать восьмом цифры «2026» заменить цифрами «2027».

5. В разделе 1 Программы абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:

«оборудование и содержание детской мини авто площадки по изучению безопасности дорожного движения на базе МКДОУ Поныровский детский сад «Ромашка» Поныровского района Курской области;»

6. В разделе 2 Программы в абзацах тридцатом, тридцать третьем и тридцать пятом цифры «2026» заменить цифрами «2027».

7. В разделе 3 Программы в абзаце семнадцатом цифры «2026» заменить цифрами «2027».

8. В разделе 10 Программы:

в абзаце втором цифры «2026» и «202586,607» заменить цифрами «2027» и «218624,701»;

в абзаце двенадцатом цифры «14327,972» заменить цифрами «14318,552»;

в абзаце тринадцатом цифры «10404,280» заменить цифрами «10964,956»;

в абзаце четырнадцатом цифры «10472,880» заменить цифрами «11405,997»;

после абзаца четырнадцатого добавить абзац следующего содержания: «2027 год – 14553,721 тыс. рублей.»;

в абзаце шестнадцатом цифры «2026» и «95701,083» заменить цифрами «2027» и «95691,966»;

в абзаце двадцать шестом цифры «3226,184» заменить цифрами «3217,067»;

после абзаца двадцать восьмого добавить абзац следующего содержания: «2027 год – 0,000 тыс. рублей.»;

в абзаце тридцатом цифры «2026» и «106885,524» заменить цифрами «2027» и «122932,735»;

в абзаце сороковом цифры «11101,788» заменить цифрами «11101,485»;

в абзаце сорок первом цифры «10404,280» заменить цифрами «10964,956»;

в абзаце сорок втором цифры «10472,880» заменить цифрами «11405,997»;

после абзаца сорок второго добавить абзац следующего содержания: «2027 год – 14553,721 тыс. рублей.».

9. В паспорте Подпрограммы 1 в позиции, касающейся этапов и сроков реализации Подпрограммы цифры «2026» заменить цифрами «2027».

10. В паспорте Подпрограммы 1 в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований Подпрограммы:

в абзаце втором цифры «195063,241» заменить цифрами «210801,954»;

в абзаце двенадцатом цифры «13567,092» заменить цифрами «13557,672»;

в абзаце тринадцатом цифры «9643,400» заменить цифрами «10534,076»;

в абзаце четырнадцатом цифры «9712,000» заменить цифрами «10616,682»;

после абзаца четырнадцатого добавить абзац следующего содержания: «2027 год – 13952,775 тыс. рублей.».

11. В разделе 2 Подпрограммы 1:

в абзацах первом, двадцать пятом и двадцать восьмом цифры «2026» заменить цифрами «2027»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«муниципальной программой Поныровского района Курской области «Развитие экономики Поныровского района Курской области» определены основные приоритетные направления развития:»;

в абзаце двадцать седьмом цифры «13500» заменить цифрами «47000».

12. В разделе 3 Подпрограммы 1 в абзаце пятом цифры «2026» заменить цифрами «2027».

13. В разделе 8 Подпрограммы 1:

в абзаце втором цифры «195063,241» заменить цифрами «210 801,954»;

в абзаце двенадцатом цифры «13567,092» заменить цифрами «13557,672»;

в абзаце тринадцатом цифры «9643,400» заменить цифрами «10534,076»;

в абзаце четырнадцатом цифры «9712,000» заменить цифрами «10616,682»;

после абзаца четырнадцатого добавить абзац следующего содержания: «2027 год – 13952,775 тыс. рублей.».

14. В паспорте Подпрограммы 2 в позиции, касающейся этапов и сроков реализации Подпрограммы цифры «2026» заменить цифрами «2027».

15. В паспорте Подпрограммы 2 в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований Подпрограммы:

в абзаце втором цифры «6302,659» заменить цифрами «6551,160»;

в абзаце тринадцатом цифры «710,000» заменить цифрами «380,000»;

в абзаце четырнадцатом цифры «710,000» заменить цифрами «738,435»;

после абзаца четырнадцатого добавить абзац следующего содержания: «2027 год – 550,066 тыс. рублей».

16. В разделе 1 Подпрограммы 2 в абзаце пятнадцатом цифры «2026» заменить цифрами «2027».

17. В разделе 2 Подпрограммы 2 в абзаце восемнадцатом цифры «2026» заменить цифрами «2027».

18. В разделе 8 Подпрограммы 2:

в абзаце первом цифры «6302,659» заменить цифрами «6551,160»;

в абзаце двенадцатом цифры «710,000» заменить цифрами «380,000»;

в абзаце тринадцатом цифры «710,000» заменить цифрами «738,435»;

после абзаца тринадцатого добавить абзац следующего содержания: «2027 год – 550,066 тыс. рублей».

19. В паспорте Подпрограммы 3 в позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей Подпрограммы цифры «2026» заменить цифрами «2027».

20. В паспорте Подпрограммы 3 в позиции, касающейся этапов и сроков реализации Подпрограммы цифры «2026» заменить цифрами «2027».

21. В паспорте Подпрограммы 3 в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований Подпрограммы:

в абзаце втором цифры «1220,707» заменить цифрами «1271,581»;

после абзаца четырнадцатого добавить абзац следующего содержания: «2027 год – 50,880 тыс. рублей».

22. В разделе 1 Подпрограммы 3 в абзаце шестом цифры «2026» заменить цифрами «2027».

23. В разделе 2 Подпрограммы 3:

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«4. Оборудование и содержание детской мини авто площадки по изучению безопасности дорожного движения на базе МКДОУ Поныровский детский сад «Ромашка» Поныровского района Курской области»;

в абзаце четырнадцатом цифры «2026» заменить цифрами «2027».

24. В разделе 3 Подпрограммы 3 в абзаце втором цифры «2026» заменить цифрами «2027».

25. В разделе 8 Подпрограммы 3:

в абзаце втором цифры «1220,707» заменить цифрами «1271,581»;

после абзаца четырнадцатого добавить абзац следующего содержания: «2027 год – 50,880 тыс. рублей».

26. В паспорте Подпрограммы 4 в позиции, касающейся этапов и сроков реализации Подпрограммы цифры «2026» заменить цифрами «2027»;

27. В паспорте Подпрограммы 4 в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований Подпрограммы после абзаца девятого добавить абзац следующего содержания: «2027 год – 0,000 тыс. рублей».

28. В разделе 2 Подпрограммы 4 в абзаце четырнадцатом цифры «2026» заменить цифрами «2027».

29. В разделе 8 Подпрограммы 3 после абзаца девятого добавить абзац следующего содержания: «2027 год – 0,000 тыс. рублей».

30. Приложения № 1, 2, 3 и 4 к муниципальной программе Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области» изложить в новой редакции (прилагается).

Приложение № 1

к муниципальной программе 
Поныровского района Курской области

«Развитие транспортной системы,
 обеспечение перевозки пассажиров

и повышение безопасности дорожного движения

в Поныровском районе Курской области»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество построенных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов | километров | 0 | 2,2 | 2,2 | 0 | 0 |
| 2 | Объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования | проценты | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3 | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Снижение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Поныровского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | проценты | 21,6 | 23,2 | 23,2 | 25,5 | 25,5 |
| 2 | Количество построенных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов | километров | 0 | 2,2 | 2,2 | 25,5 | 25,5 |
| 3 | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования местного значения по дорогам с твердым покрытием до сельских населенных пунктов | единиц | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов | кв.м | 9900 | 9900 | 9900 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Поныровском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования | проценты | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях к 2027 г | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Поныровском районе на 2020-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях к 2027 г | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий в том числе, с участием несовершеннолетних детей | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий | проценты | 96 | 97 | 97 | 0 | 0 |

Приложение №2

к муниципальной программе 
Поныровского района Курской области

«Развитие транспортной системы,
 обеспечение перевозки пассажиров

и повышение безопасности дорожного движения

в Поныровском районе Курской области»

Перечень

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и повышение безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области»

| № п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Поныровского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Создание благоприятных условий для развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Поныровского района Курской области», в том числе по направлениям реализации: | Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского) | 2015 г. | 2027 г | Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы | Не достижение уровня показателей программы | Степень достижения результатов подпрограммы будет оценена за счет следующих показателей: доля достигнутых целевых показателей 1-4 подпрограммы. |
|  | - количество построенных километров автомобильных дорог общего пользования; | Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского) | 2015 г. | 2027 г | Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы. Строительство 7 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Не достижение уровня показателей программы | Степень достижения результатов подпрограммы будет оценена за счет следующих показателей: доля достигнутых целевых показателей 1-4 подпрограммы. |
|  | - прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования местного значения по дорогам с твердым покрытием до сельских населенных пунктов; | Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского) | 2015 г. | 2027 г | Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы Шесть населенных пунктов будут обеспечены постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования местного значения. | Не достижение уровня показателей программы | Степень достижения результатов подпрограммы будет оценена за счет следующих показателей: доля достигнутых целевых показателей 1-4 подпрограммы. |
|  | - площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов; | Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского) | 2015 г. | 2027 г | Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы Строительство 47000 кв.м. дорожного покрытия. | Не достижение уровня показателей программы | Степень достижения результатов подпрограммы будет оценена за счет следующих показателей: доля достигнутых целевых показателей 1-4 подпрограммы. |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Поныровском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования автотранспортной отрасли в Поныровском районе Курской области», в том числе по направлениям реализации: | Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского) | 2015 г. | 2027 г | Обеспечение населения Поныровского района Курской области автомобильными перевозками | Отсутствие обеспечения населения Поныровского района Курской области автомобильными перевозками | Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования. |
|  | - отдельные мероприятия по другим видам транспорта | Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского) | 2015 г. | 2027 г. | Обеспечение населения Поныровского района Курской области автомобильными перевозками | Отсутствие обеспечения населения Поныровского района Курской области автомобильными перевозками | Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования. |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Создание условий для улучшения качества и повышения безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области», в том числе по направлениям реализации: | Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского) | 2015 г. | 2027 г. | Обеспечение безопасности дорожного движения» | Не достижение уровня показателей программы | Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: доля достигнутых целевых показателей подпрограммы 3. |
|  | - обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения | Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского) | 2015 г. | 2027 г. | Обеспечение безопасности дорожного движения | Не достижение уровня показателей программы | Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: доля достигнутых целевых показателей подпрограммы 3. |
| Подпрограмма 4 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Поныровском районе на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1 «Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения» в том числе по направлениям реализации», в том числе по направлениям реализации: | Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского, отдел образования администрации Поныровского района, отдел ГО и ЧС администрации Поныровского района) | 2015 г. | 2027 г. | Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения. | Не достижение уровня показателей программы | Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: доля достигнутых целевых показателей подпрограммы 4. |
|  | - проведение в образовательных организациях района пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дорогах; | Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского, отдел образования администрации Поныровского района, отдел ГО и ЧС администрации Поныровского района) | 2015 г. | 2027 г. | Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения. | Не достижение уровня показателей программы | Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: доля достигнутых целевых показателей подпрограммы 4. |
|  | - информирование населения района по вопросам безопасности дорожного движения и безопасного функционирования пассажирского автотранспорта, в том числе через средства массовой информации; | Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского, отдел образования администрации Поныровского района, отдел ГО и ЧС администрации Поныровского района) | 2015 г. | 2027 г. | Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения. | Не достижение уровня показателей программы | Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: доля достигнутых целевых показателей подпрограммы 4. |
|  | - проведение уроков правовых знаний в образовательных организациях, в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!» и других оперативно-профилактических мероприятий; | Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского, отдел образования администрации Поныровского района, отдел ГО и ЧС администрации Поныровского района) | 2015 г. | 2027 г. | Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения. | Не достижение уровня показателей программы | Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: доля достигнутых целевых показателей подпрограммы 4. |

Приложение № 3

к муниципальной программе 
Поныровского района Курской области

«Развитие транспортной системы,
 обеспечение перевозки пассажиров

и повышение безопасности дорожного движения

в Поныровском районе Курской области»

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Поныровского района Курской области» |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Поныровского района Курской области | Приведение в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию предусмотренных настоящей подпрограммой мероприятий | Администрация Поныровского района Курской области | 2015 - 2027 гг (по мере возникновения необходимости) |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Поныровском районе Курской области» |  |  |  |  |
| 2 | Постановление Администрации Поныровского района Курской области | Приведение в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию предусмотренных настоящей подпрограммой мероприятий | Администрация Поныровского района Курской области | 2015 - 2027 гг (по мере возникновения необходимости) |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области» |  |  |  |  |
| 3 | Постановление Администрации Поныровского района Курской области | Приведение в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию предусмотренных настоящей подпрограммой мероприятий | Администрация Поныровского района Курской области | 2015 - 2027 гг (по мере возникновения необходимости) |
| Подпрограмма 4 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Поныровском районе» |  |  |  |  |
| 4 | Постановление Администрации Поныровского района Курской области | Приведение в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию предусмотренных настоящей подпрограммой мероприятий | Администрация Поныровского района Курской области | 2020 – 2027 гг (по мере возникновения необходимости) |

Приложение № 4

к муниципальной программе 
Поныровского района Курской области

«Развитие транспортной системы,
 обеспечение перевозки пассажиров

и повышение безопасности дорожного движения

в Поныровском районе Курской области»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области» (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Кусркой области» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 11202,559 | 14318,552 | 10964,956 | 11405,997 | 14553,721 |
|  |  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 3217,067 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | 11202,559 | 11101,485 | 10964,956 | 11405,997 | 14553,721 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог Поныровского района Курской области» | всего | х | Х | Х | Х | 10521,679 | 13557,672 | 10534,076 | 10616,682 | 13952,775 |
|  |  | федеральный бюджет | х | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | х | Х | х | х | 0,000 | 3217,067 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 10521,679 | 10340,605 | 10534,076 | 10616,682 | 13952,775 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Создание благоприятных условий для развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Поныровского района Курской области», в том числе по направлениям реализации: | всего | 001 | 0409 | х | х | 10521,679 | 13557,672 | 10534,076 | 10616,682 | 13952,775 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 001 | 0409 | х | х | 0,000 | 3217,067 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 | х | х | 10521,679 | 10340,605 | 10534,076 | 10616,682 | 13952,775 |
|  | - строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения - иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 001 | 0409 | 11101С1423 | 200 | 839,723 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 | 11101С1423 | 200 | 839,723 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 001 | 0409 | 111019Д102 | 200 | 0,000 | 51,763 | 4982,940 | 10616,682 | 13952,775 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 | 111019Д102 | 200 | 0,000 | 51,763 | 4982,940 | 10616,682 | 13952,775 |
|  | - иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 001 | 0409 | х | 500 | 9630,820 | 7910,503 | 5500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 | 11101П1424 111019Д102 | 500 | 9630,820 | 7910,503 | 5500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - реализация проекта «Народный бюджет» «Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Городок в с. Бобровка 1-й этап | всего | 001 | 0409 | х | 200 | 0,000 | 4182,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 001 | 0409 | 1110114003 | 200 | 0,000 | 2400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 | 11101S4003 | 200 | 0,000 | 1782,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - реализация проекта «Народный бюджет» «Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Городок в с. Бобровка 2-й этап | всего | 001 | 0409 | х | 200 | 0,000 | 1361,779 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 001 | 0409 | 1110114004 | 200 | 0,000 | 817,067 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 | 11101S4004 | 200 | 0,000 | 544,712 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - иные межбюджетные трансферты на содержание работника, осуществляющего выполнение переданных полномочий | всего | 001 | 0409 0113 | 11101П 1490 | 500 | 51,136 | 51,136 | 51,136 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 0113 | 11101П 1490 11101П 1490 | 500 | 51,136 | 51,136 | 51,136 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие пассажирских перевозок в Поныровском районе Курской области» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 630,000 | 710,000 | 380,000 | 738,435 | 550,066 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | х |  | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 630,000 | 710,000 | 380,000 | 738,435 | 550,066 |
| Основное мероприятие 2.1 | «Обеспечение функционирования автотранспортной отрасли в Поныровском районе Курской области», в том числе по направлениям реализации | всего | х | х | х | х | 630,000 | 710,000 | 380,000 | 738,435 | 550,066 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0408 | 11201С1426 | 200 | 630,000 | 710,000 | 380,000 | 738,435 | 550,066 |
|  | - отдельные мероприятия по другим видам транспорта | всего | 001 | 0408 | 11201С1426 | 200 | 630,000 | 710,000 | 380,000 | 738,435 | 550,066 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный | 001 | 0408 | 11201С1426 | 200 | 630,000 | 710,000 | 380,000 | 738,435 | 550,066 |
| Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области» | всего | х | х | х | х | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50,880 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.1 | «Создание условий для улучшения качества и повышения безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области», в том числе по направлениям реализации | всего | х | х | х | х | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50,880 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 0,000 | 0,000 |
|  | - обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения | всего | 001 | 0409 | 11301С1459 | 200 | 50,880 | 50,880 | 50.880 | 50,880 | 50,880 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 | 11301С1459 | 200 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50,880 |
| Подпрограмма 4 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Поныровском районе» | всего | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 4.1 | «Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения» в том числе по направлениям реализации» | всего | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - проведение в образовательных организациях района пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дорогах | всего | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - информирование населения района по вопросам безопасности дорожного движения и безопасного функционирования пассажирского автотранспорта, в том числе через средства массовой информации | всего | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - проведение уроков правовых знаний в образовательных организациях, в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!» и других оперативно-профилактических мероприятий | всего | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |