АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.02.2024 № 90

306000, Курская область, пос. Поныри, ул.Ленина,14

тел. / факс (47135) 2-11-58

О внесении изменений в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области», утвержденную постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 30.09.2014 № 535

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Поныровского района Курской области от 18.06.2013 № 291 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поныровского района Курской области», решениями Представительного Собрания Поныровского района Курской области от 08.12.2022 № 220 
«О бюджете Поныровского района Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решения от 28.12.2023 
№ 32), от 14.12.2023 № 27 «О бюджете Поныровского района Курской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» Администрация Поныровского района Курской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области», утвержденную постановлением Администрации Поныровского района Курской области 
от 30.09.2014 № 535 (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Поныровского района, управляющего делами Э.Н. Шитикова.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Поныровского района                                                          В.С. Торубаров

Приложение

Утверждены

постановлением Администрации

Поныровского района Курской области

от 19 февраля 2024 года № 90

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области»

1. В паспорте Программы в позиции, касающейся этапов и сроков реализации Программы цифры «2025» заменить цифрами «2026».

2. В паспорте Программы в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований Программы:

в абзаце втором цифры «2025» и «185058,325» заменить цифрами «2026» и «201551,171»;

в абзаце одиннадцатом цифры «10841,359» заменить цифрами «11202,559»;

в абзаце двенадцатом цифры «8776,250» заменить цифрами «13292,536»;

в абзаце тринадцатом цифры «9261,800» заменить цифрами «10404,280»;

после абзаца тринадцатого добавить абзац следующего содержания: «2026 год - 10472,880 тыс. рублей.»;

в абзаце пятнадцатом цифры «2025» и «92474,899» заменить цифрами «2026» и «95701,083»;

в абзаце двадцать пятом цифры «0,000» заменить цифрами «3226,184»;

после абзаца двадцать шестого добавить абзац следующего содержания: «2026 год – 0,000 тыс. рублей.»;

в абзаце двадцать восьмом цифры «2025» и «92583,426» заменить цифрами «2026» и «105850,088»;

в абзаце тридцать седьмом цифры «10841,359» заменить цифрами «11202,559»;

в абзаце тридцать восьмом цифры «8776,250» заменить цифрами «10066,352»;

в абзаце тридцать девятом цифры «9261,800» заменить цифрами «10404,280»;

после абзаца тридцать девятом добавить абзац следующего содержания: «2026 год – 10472,880 тыс. рублей.»;

в абзаце сорок первом цифры «179085,839» заменить цифрами 
«194223,508»;

в абзаце сорок втором цифры «4802,659» заменить цифрами «6106,956»;

в абзаце сорок третьем цифры «1169,827» заменить цифрами «1120,707».

2. В разделе 1 Программы в абзацах первом, шестнадцатом и двадцать восьмом цифры «2025» заменить цифрами «2026».

3. В разделе 2 Программы в абзацах тридцатом, тридцать третьем и тридцать пятом цифры «2025» заменить цифрами «2026».

4. В разделе 3 Программы в абзаце семнадцатом цифры «2025» заменить цифрами «2026».

5. В разделе 10 Программы:

в абзаце втором цифры «185058,325» заменить цифрами «201 551,171»;

в абзаце одиннадцатом цифры «10841,359» заменить цифрами «11202,559»;

в абзаце двенадцатом цифры «8776,250» заменить цифрами «13292,536»;

в абзаце тринадцатом цифры «9261,800» заменить цифрами «10404,280»;

после абзаца тринадцатого добавить абзац следующего содержания: «2026 год - 10472,880 тыс. рублей»;

в абзаце пятнадцатом цифры «2025» и «92474,899» заменить цифрами «2026» и «95701,083»;

в абзаце двадцать пятом цифры «0,000» заменить цифрами «3226,184»;

после абзаца двадцать шестого добавить абзац следующего содержания: «2026 год – 0,000 тыс. рублей.»;

в абзаце двадцать восьмом цифры «2025» и «92583,426» заменить цифрами «2026» и «105850,088»;

в абзаце тридцать седьмом цифры «10841,359» заменить цифрами «11202,559»;

в абзаце тридцать восьмом цифры «8776,250» заменить цифрами «10066,352»;

в абзаце тридцать девятом цифры «9261,800» заменить цифрами «10404,280»;

после абзаца тридцать девятого добавить абзац следующего содержания: «2026 год – 10472,880 тыс. рублей.».

6. В паспорте Подпрограммы 1 в позиции, касающейся этапов и сроков реализации Подпрограммы цифры «2025» заменить цифрами «2026».

7. В паспорте Подпрограммы 1 в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований Подпрограммы:

в абзаце втором цифры «179085,839» заменить цифрами «194223,508»;

в абзаце одиннадцатом цифры «10160,479» заменить цифрами «10521,679»;

в абзаце двенадцатом цифры «8410,370» заменить цифрами «12727,359»;

в абзаце тринадцатом цифры «8895,920» заменить цифрами «9643,400»;

после абзаца тринадцатого добавить абзац следующего содержания: «2026 год – 9712,000 тыс. рублей.».

8. В разделе 2 Подпрограммы 1 в абзацах первом, двадцать пятом и двадцать восьмом цифры «2025» заменить цифрами «2026».

9. В разделе 3 Подпрограммы 1 в абзаце пятом цифры «2025» заменить цифрами «2026».

10. В разделе 8 Подпрограммы 1:

в абзаце втором цифры «179085,839» заменить цифрами «194223,508»;

в абзаце одиннадцатом цифры «10160,479» заменить цифрами «10521,679»;

в абзаце двенадцатом цифры «8410,370» заменить цифрами «12727,359»;

в абзаце тринадцатом цифры «8895,920» заменить цифрами «9643,400»;

после абзаца тринадцатого добавить абзац следующего содержания: «2026 год – 9712,000 тыс. рублей.».

11. В паспорте Подпрограммы 2 в позиции, касающейся этапов и сроков реализации Подпрограммы цифры «2025» заменить цифрами «2026».

12. В паспорте Подпрограммы 2 в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований Подпрограммы:

в абзаце втором цифры «4802,659» заменить цифрами «6106,956»;

в абзаце двенадцатом цифры «315,000» заменить цифрами «514,297»;

в абзаце тринадцатом цифры «315,000» заменить цифрами «710,000»;

после абзаца тринадцатого добавить абзац следующего содержания: «2026 год – 710,000 тыс. рублей».

13. В разделе 1 Подпрограммы 2 в абзаце пятнадцатом цифры «2025» заменить цифрами «2026».

14. В разделе 2 Подпрограммы 2 в абзаце девятнадцатом цифры «2025» заменить цифрами «2026».

15. В разделе 8 Подпрограммы 2:

в абзаце первом цифры «4802,659» заменить цифрами «6106,956»;

в абзаце одиннадцатом цифры «315,000» заменить цифрами «514,297»;

в абзаце двенадцатом цифры «315,000» заменить цифрами «710,000»;

после абзаца двенадцатого добавить абзац следующего содержания: «2026 год – 710,000 тыс. рублей».

16. В паспорте Подпрограммы 3 в позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей Подпрограммы цифры «2025» заменить цифрами «2026».

17. В паспорте Подпрограммы 3 в позиции, касающейся этапов и сроков реализации Подпрограммы цифры «2025» заменить цифрами «2026».

18. В паспорте Подпрограммы 3 в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований Подпрограммы:

в абзаце втором цифры «1169,827» заменить цифрами «1220,707»;

после абзаца тринадцатого добавить абзац следующего содержания: «2026 год – 50,880 тыс. рублей».

19. В разделе 1 Подпрограммы 3 в абзаце шестом цифры «2025» заменить цифрами «2026».

20. В разделе 2 Подпрограммы 3 в абзаце четырнадцатом цифры «2025» заменить цифрами «2026».

21. В разделе 3 Подпрограммы 3 в абзаце втором цифры «2025» заменить цифрами «2026».

22. В разделе 8 Подпрограммы 3:

в абзаце втором цифры «1169,827» заменить цифрами «1220,707»;

после абзаца тринадцатого добавить абзац следующего содержания: «2026 год – 50,880 тыс. рублей».

23. В паспорте Подпрограммы 4 в позиции, касающейся этапов и сроков реализации Подпрограммы цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

24. В паспорте Подпрограммы 4 в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований Подпрограммы после абзаца девятого добавить абзац следующего содержания: «2026 год – 0,000 тыс. рублей».

25. В разделе 2 Подпрограммы 4 в абзаце четырнадцатом цифры «2025» заменить цифрами «2026».

26. В разделе 8 Подпрограммы 3 после абзаца восьмого добавить абзац следующего содержания: «2026 год – 0,000 тыс. рублей».

27. Приложения № 1, 2, 3 и 4 к муниципальной программе Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области» изложить в новой редакции (прилагается).

Приложение № 1

к муниципальной программе Поныровского района Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров

и повышение безопасности дорожного движения

в Поныровском районе Курской области»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012г. | 2013г. |  | 2014г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 |  |
| Программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество построенных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов |  |  | километров |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2,085 |  | 3,683 |  | 5,797 |  | 3,525 | 0,93 | 2,4 |  | 2,2 |  | 0 |  | 0 | 2,2 | 2,2 | 0 |
| 2. | Объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования |  |  | проценты |  |  | 0 | 0 |  | 43,0 |  | 45,0 |  | 47,0 |  | 50,0 |  | 53,0 | 57,0 | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3. | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  |  | человек |  |  | 6 | 5 |  | 6 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Снижение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  |  | человек |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Поныровского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  |  | проценты |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 9 |  | 11 |  | 13 | 20,5 | 21,6 |  | 21,6 |  | 21,6 |  | 21,6 | 23,2 | 23,2 | 25,5 |
| 2. | Количество построенных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов |  |  | километров |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2,085 |  | 3,683 |  | 5,797 |  | 3,525 | 0,93 | 2,8 |  | 2,2 |  | 0 |  | 0 | 2,2 | 2,2 | 25,5 |
| 3. | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования местного значения по дорогам с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. |  |  | единиц |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов |  |  | кв.м |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 16257 |  | 0 |  | 7843,5 |  | 15862,5 | 2790 | 12600 |  | 9900 |  | 9900 |  | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Поныровском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования |  | проценты |  |  |  | 0 | 0 |  | 43,0 |  | 45,0 |  | 47,0 |  | 50,0 |  | 53,0 | 57,0 | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях к 2025 г. |  | человек |  |  | 6 |  |  | 5 |  | 6 |  | 4 |  | 3 |  | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Поныровском районе на 2020-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях к 2025 г. | человек |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий в том числе, с участием несовершеннолетних детей | единиц |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 25 |  | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий | проценты |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 70 |  | 85 |  | 95 | 96 | 97 | 97 | 0 |

Приложение №2

к муниципальной программе Поныровского района Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров

и повышение безопасности дорожного движения

в Поныровском районе Курской области»

Перечень

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и повышение безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области»

| № п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Поныровского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Создание благоприятных условий для развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Поныровского района Курской области», в том числе по направлениям реализации: | Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского) | 2015 г. | 2026 г | Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы | Не достижение уровня показателей программы | Степень достижения результатов подпрограммы будет оценена за счет следующих показателей: доля достигнутых целевых показателей 1-4 подпрограммы. |
|  | - количество построенных километров автомобильных дорог общего пользования; | Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского) | 2015 г. | 2026 г | Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы. Строительство 7 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Не достижение уровня показателей программы | Степень достижения результатов подпрограммы будет оценена за счет следующих показателей: доля достигнутых целевых показателей 1-4 подпрограммы. |
|  | - прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования местного значения по дорогам с твердым покрытием до сельских населенных пунктов; | Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского) | 2015 г. | 2026 г | Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы Шесть населенных пунктов будут обеспечены постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования местного значения. | Не достижение уровня показателей программы | Степень достижения результатов подпрограммы будет оценена за счет следующих показателей: доля достигнутых целевых показателей 1-4 подпрограммы. |
|  | - площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов; | Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского) | 2015 г. | 2026 г | Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы Строительство 31500кв.м. дорожного покрытия. | Не достижение уровня показателей программы | Степень достижения результатов подпрограммы будет оценена за счет следующих показателей: доля достигнутых целевых показателей 1-4 подпрограммы. |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Поныровском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования автотранспортной отрасли в Поныровском районе Курской области», в том числе по направлениям реализации: | Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского) | 2015 г. | 2026 г | Обеспечение населения Поныровского района Курской области автомобильными перевозками | Отсутствие обеспечения населения Поныровского района Курской области автомобильными перевозками | Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования. |
|  | - отдельные мероприятия по другим видам транспорта | Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского) | 2015 г. | 2026г. | Обеспечение населения Поныровского района Курской области автомобильными перевозками | Отсутствие обеспечения населения Поныровского района Курской области автомобильными перевозками | Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования. |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Создание условий для улучшения качества и повышения безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области», в том числе по направлениям реализации: | Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского) | 2015 г. | 2026г. | Обеспечение безопасности дорожного движения» | Не достижение уровня показателей программы | Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: доля достигнутых целевых показателей подпрограммы 3. |
|  | - обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения | Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского) | 2015 г. | 2026г. | Обеспечение безопасности дорожного движения | Не достижение уровня показателей программы | Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: доля достигнутых целевых показателей подпрограммы 3. |
| Подпрограмма 4 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Поныровском районе на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1 «Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения» в том числе по направлениям реализации», в том числе по направлениям реализации: | Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского, отдел образования администрации Поныровского района, отдел ГО и ЧС администрации Поныровского района) | 2015 г. | 2026г. | Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения. | Не достижение уровня показателей программы | Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: доля достигнутых целевых показателей подпрограммы 4. |
|  | - проведение в образовательных организациях района пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дорогах; | Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского, отдел образования администрации Поныровского района, отдел ГО и ЧС администрации Поныровского района) | 2015 г. | 2026г. | Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения. | Не достижение уровня показателей программы | Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: доля достигнутых целевых показателей подпрограммы 4. |
|  | - информирование населения района по вопросам безопасности дорожного движения и безопасного функционирования пассажирского автотранспорта, в том числе через средства массовой информации; | Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского, отдел образования администрации Поныровского района, отдел ГО и ЧС администрации Поныровского района) | 2015 г. | 2026г. | Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения. | Не достижение уровня показателей программы | Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: доля достигнутых целевых показателей подпрограммы 4. |
|  | -проведение уроков правовых знаний в образовательных организациях, в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!» и других оперативно-профилактических мероприятий; | Администрация Поныровского района (Отел строительства архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского, отдел образования администрации Поныровского района, отдел ГО и ЧС администрации Поныровского района) | 2015 г. | 2026г. | Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения. | Не достижение уровня показателей программы | Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: доля достигнутых целевых показателей подпрограммы 4. |

Приложение № 3

к муниципальной программе Поныровского района Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров

и повышение безопасности дорожного движения

в Поныровском районе Курской области»

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области»

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Поныровского района Курской области» |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Поныровского района Курской области | Приведение в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию предусмотренных настоящей подпрограммой мероприятий | Администрация Поныровского района Курской области | 2015 - 2026 гг (по мере возникновения необходимости) |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Поныровском районе Курской области» |  |  |  |  |
| 2 | Постановление Администрации Поныровского района Курской области | Приведение в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию предусмотренных настоящей подпрограммой мероприятий | Администрация Поныровского района Курской области | 2015 - 2026 гг (по мере возникновения необходимости) |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области» |  |  |  |  |
| 3 | Постановление Администрации Поныровского района Курской области | Приведение в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию предусмотренных настоящей подпрограммой мероприятий | Администрация Поныровского района Курской области | 2015 - 2026 гг (по мере возникновения необходимости) |
| Подпрограмма 4 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Поныровском районе» |  |  |  |  |
| 4 | Постановление Администрации Поныровского района Курской области | Приведение в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию предусмотренных настоящей подпрограммой мероприятий | Администрация Поныровского района Курской области | 2020 – 2026 гг (по мере возникновения необходимости) |

Приложение № 4

к муниципальной программе Поныровского района Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров

и повышение безопасности дорожного движения

в Поныровском районе Курской области»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Поныровского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области» (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Поныровском районе Кусркой области» | Всего , в том числе: | Х | Х | Х | Х | 33260,877 | 12211,913 | 11908,289 | 8075,023 | 21609,228 | 48740,777 | 10243,740 | 10129,069 | 11202,559 | 13292,536 | 10404,280 | 10472,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | 28497,708 | 4220,915 | 4720,879 | 0,000 | 14677,176 | 40358,221 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3226,184 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | 4763,169 | 7990,998 | 7187,410 | 8075,023 | 6932,052 | 8382,556 | 10243,740 | 10129,069 | 11202,559 | 10066,352 | 10404,280 | 10472,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог Поныровского района Курской области» | всего | 001 | Х | Х | Х | 32820,054 | 11714,077 | 11345,289 | 7577,023 | 20551,681 | 48239,897 | 9742,860 | 9628,189 | 10521,679 | 12727,359 | 9643,400 | 9712,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 001 | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 001 | Х | х | х | 28497,708 | 4220,915 | 4720,879 | 0,000 | 14677,176 | 40358,221 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3226,184 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 | х | х | 4322,346 | 7493,162 | 6624,410 | 7577,023 | 5874,505 | 7881,676 | 9742,860 | 9628,189 | 10521,679 | 9501,175 | 9643,400 | 9712,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Создание благоприятных условий для развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Поныровского района Курской области», в том числе по направлениям реализации: | всего | 001 | 0409 | х | х | 32820,054 | 11714,077 | 11345,289 | 7577,023 | 20551,681 | 48239,897 | 9742,860 | 9628,189 | 10521,679 | 12727,359 | 9643,400 | 9712,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 001 | 0409 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 001 | 0409 | х | х | 28497,708 | 4220,915 | 4720,879 | 0,000 | 14677,176 | 40358,221 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3226,184 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 | х | х | 4322,346 | 7493,162 | 6624,410 | 7577,023 | 5874,505 | 7881,676 | 9742,860 | 9628,189 | 10521,679 | 9501,175 | 9643,400 | 9712,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования строительство объекта «Автомобильная дорога Верхний Любаж – Поныри – д.Снава Поныровского района Курской области» | всего | 001 | 0409 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8321,317 | 40765,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 001 | 0409 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 001 | 0409 | 1110113390 1110113370 | 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8238,104 | 40358,221 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 | 11101S3390 11101S3370 | 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 83,213 | 407,659 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ремонт объектов: «Ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул.Городок в с.Бобровка Поныровского района Курской области» «Ремонт асфальтобетонного покрытия на ул.Садовая, Чевычелова, Школьная, Октябрьская,Полевая, Станционная в п.Возы Поныровского района Курской области» | всего | 001 | 0409 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5668,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 001 | 0409 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 001 | 0409 | 1110113390 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5611,741 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 | 1110 S3390 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56,679 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения - иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 001 | 0409 | х | х | 32369,279 | 6587,622 | 4748,538 | 5321,578 | 3761,793 | 2744,180 | 535,538 | 1165,098 | 839,723 | 570,774 | 9643,400 | 9712,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 001 | 0409 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 001 | 0409 | 1111337 | 400 | 28497,708 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 | 1111423 1111423 11101С1423 11101П1423 11101С1424 11101С1423 | 400 500 400 500 200 | 2074,286 1797,293 | 1556,086 5031,536 | 1960,330 3136,566 | 472,034 4849,544 | 3737,292 24,501 | 2176,477 567,703 | 535,538 | 1165,098 | 839,723 | 570,774 | 9643,400 | 9712,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего |  |  |  |  | 450,767 | 866,775 | 1027,550 | 2255,445 | 1370,130 | 4678,701 | 9156,186 | 8411,955 | 9630,820 | 6500,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 001 001 | 0409 0409 | 1111424 11101П1424 | 500 500 | 450,767 | 866,775 | 1027,550 | 2255,445 | 1370,130 | 4678,701 | 9156,186 | 8411,955 | 9630,820 | 6500,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -реализация мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (Автодорога в с.Нижнесмородино Поныровского района, Автодорога в с.Горяново по ул.Сасина Поныровского района) | всего |  |  |  |  | 0,000 | 4245,680 | 4220,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 001 | 0409 | 1110113390 | 400 | 0,000 | 4220,915 | 4220,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 | 11101S3390 | 500 | 0,000 | 24,765 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - реализация проекта «Народный бюджет» | всего | 001 | 0409 | х | х | 0,000 | 0,000 | 999,928 | 0,000 | 1378,885 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 001 | 0409 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 001 | 0409 | 1110113604 |  | 0,000 | 0,000 | 499,964 | 0,000 | 827,331 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 | 11101S3604 | 400 | 0,000 | 0,000 | 499,964 | 0,000 | 551,554 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - реализация проекта «Народный бюджет» «Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Городок в с.Бобровка 1-й этап | всего | 001 | 0409 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4228,475 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 001 | 0409 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 001 | 0409 | 1110114003 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2400,0 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 | 11101S4003 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1828,475 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - реализация проекта «Народный бюджет» «Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Городок в с.Бобровка 2-й этап | всего | 001 | 0409 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1376,974 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 001 | 0409 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 001 | 0409 | 1110114004 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 826,184 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 | 11101S4004 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 550,790 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ | всего |  |  |  |  | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 | 11101С1425 | 200 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - иные межбюджетные трансферты на содержание работника, осуществляющего выполнение переданных полномочий | всего | 001 | 0409 0113 | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51,136 | 51,136 | 51,136 | 0,000 | 51,136 | 51,136 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 0113 | 11101П 1490 11101П 1490 | 500 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51,136 | 51,136 | 51,136 | 0,000 | 51,136 | 51,136 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие пассажирских перевозок в Поныровском районе Курской области» | Всего , в том числе: | Х | Х | Х | Х | 392,823 | 449,836 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 630,000 | 514,297 | 710,00 | 710,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 392,823 | 449,836 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 630,000 | 315,000 | 315,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснвное мероприятие 2.1 | «Обеспечение функционирования автотранспортной отрасли в Поныровском районе Курской области», в том числе по направлениям реализации | всего |  |  |  |  | 392,823 | 449,836 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 630,000 | 514,297 | 710,00 | 710,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 001 001 001 | 0408 0408 0408 | 1121426 11201С1426 11201С1426 | 800 200 | 392,823 | 449,836 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0,000 | 514,297 | 710,00 | 710,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - отдельные мероприятия по другим видам транспорта | всего |  |  |  |  | 392,823 | 449,836 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 630,000 | 514,297 | 710,00 | 710,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный | 001 001 001 | 0408 0408 0408 | 1121426 11201С1426 11201С1426 | 800 200 | 392,823 | 449,836 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 630,000 | 514,297 | 710,00 | 710,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области» | всего |  |  |  |  | 48,000 | 48,000 | 113,000 | 48,000 | 607,547 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 | 1130000000 |  | 48,000 | 48,000 | 113,000 | 48,000 | 607,547 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | «Создание условий для улучшения качества и повышения безопасности дорожного движения в Поныровском районе Курской области», в том числе по направлениям реализации | всего |  |  |  |  | 48,000 | 48,000 | 113,000 | 0,000 | 607,547 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 | 1130100000 |  | 48,000 | 48,000 | 113,000 | 48,000 | 607,547 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения | всего |  |  |  |  | 48,000 | 48,000 | 113,000 | 48,000 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50.880 | 50,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 001 001 001 | 0409 0409 0409 | 1131459 11301С1459 11301С1459 | 200 200 | 48,000 | 48,000 | 48,000 65,000 | 48,000 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50,880 | 50,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - разработка комплексных схем организации дорожного движения | всего |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 556,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 | 11301С1601 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 556,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Поныровском районе» | всего | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | «Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения» в том числе по направлениям реализации» | всего | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -проведение в образовательных организациях района пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дорогах | всего | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -информирование населения района по вопросам безопасности дорожного движения и безопасного функционирования пассажирского автотранспорта, в том числе через средства массовой информации | всего | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -проведение уроков правовых знаний в образовательных организациях, в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!» и других оперативно-профилактических мероприятий | всего | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 001 | 0409 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |