СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований муниципального

дорожного фонда Поныровского района Курской области

за 2019 год

Муниципальный дорожный фонд Поныровского района Курской области на 2019 год утвержден в сумме 20 650 566,34 рублей, исполнение составило 7 042 377,82 рублей или 34,1%.

по целевым статьям бюджетные ассигнования запланированы и исполнены на:

1) реализацию проекта «Народный бюджет» строительство объекта «Асфальтирование автодороги в с.Горяйново Поныровского района Курской области» запланировано 1 378 885 рублей, в том числе средства областного бюджета 827 331 рубль, местного бюджета 551554 рубля, исполнение составило 1 360 455,16 рублей, или 98,7%, в том числе областной бюджет 808 901,16 рублей, местный бюджет 551 554 рублей. Остаток средств областного бюджета в сумме 18 429, 84 рублей – снижение цены контракта в результате аукциона.

2) проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения запланировано 13 583 091 рубля, исполнение составило 0 тыс.рублей из них:

139 892 рублей (софинансирование местного бюджета - ремонт автодорог 56 679 рублей + строительство объекта «Автомобильная дорога Верхний Любаж – Поныри – д.Снава Поныровского района Курской области» 83213 рублей) – соглашения расторгнуты, объекты не строились, не ремонтировались (в связи с отсутствием заявок на участие в электронных аукционах «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог Поныровского района Курской области» и «Автомобильная дорога Верхний Любаж – Поныри – д.Снава Поныровского района Курской области»)

13 443 199 рублей, в том числе средства местного бюджета 537 728 рублей, «Автодорога в с.Бобровка по ул.Старая Бобровка Поныровского района Курской области» - объект не строился, в связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию.

3) проверка сметной стоимости по объекту «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог Поныровского района Курской области» (район) - 24 500,66 рублей, 100% от запланированных в бюджете.

4) разработка комплексной схемы организации дорожного движения в Поныровском районе - 550 000 рублей, 100% от запланированных в бюджете.

3) передано сельским поселениям межбюджетных трансфертов в рамках переданных полномочий в сфере дорожной деятельности на изготовление проектно-сметной документации и строительство автодорог в щебеночном покрытии 3 737 538 рублей или 100% от запланированных, из них:

а) Возовский сельсовет - строительство объекта «Проезд по ул.Заречка, ул.Ильинка в с.Брусовое Поныровского района Курской области» 3 093 190 рублей, в том числе непосредственно строительство 2 993 290 рублей, 99 900 рублей – строительный контроль;

б) Горяйновский сельсовет – перерасчет ПСД по объекту «Автодорога в с.Бобровка по ул.Старая Бобровка Поныровского района Курской области» 76 700 рублей;

в) 2-ой Поныровский сельсовет – 567 648 рублей – ПСД по объекту «Автомобильная дорога Верхний Любаж – Поныри – д.Снава Поныровского района Курской области» (продолжение проектирования).

3) передано сельским поселениям межбюджетных трансфертов в рамках переданных полномочий в сфере дорожной деятельности на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения  1 369 884 рублей,  исполнение составило 100%, в том числе:

- Верхне-Смородинский сельсовет -217 992 рубля;

-Возовский сельсовет -165 747,44 рублей;

-Горяйновский сельсовет -91 000 рублей;

-Ольховатский сельсовет – 228 727 рублей;

- Первомайский сельсовет – 141 244 рубля;

-1-й Поныровский сельсовет – 425 177 рублей;

-2-й Поныровский сельсовет – 99 996 рублей.

Остаток неиспользованных ассигнований муниципального дорожного фонда Поныровского района Курской области на 01.01.2020 года составил 14 309 888,67 рублей, в том числе:

139 892 рублей (софинансирование местного бюджета - ремонт автодорог 56 679 рублей + строительство объекта «Автомобильная дорога Верхний Любаж – Поныри – д.Снава Поныровского района Курской области» 83213 рублей) – соглашения расторгнуты, объекты не строились, не ремонтировались(в связи с отсутствием заявок на участие в электронных аукционах «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог Поныровского района Курской области» и «Автомобильная дорога Верхний Любаж – Поныри – д.Снава Поныровского района Курской области»)

13 443 199 рублей, в том числе средства местного бюджета 537 728 рублей, «Автодорога в с.Бобровка по ул.Старая Бобровка Поныровского района Курской области» - объект не строился, в связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию.

18 429, 84 рублей –софинансирование областного бюджета по объекту «Асфальтирование автодороги в с.Горяйново Поныровского района Курской области» - реализация проекта «Народный бюджет».

6 667,68 рублей – остаток не распределенного дорожного фонда (С1423).

701 700,15 рублей – доходы от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, поступившие сверх запланированных в бюджете.

Заместитель главы администрации

Поныровского района, начальник

управления финансов                                                                 Ж.Э.Володина