СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований муниципального

дорожного фонда Поныровского района Курской области

за 2016 год

Муниципальный дорожный фонд Поныровского района Курской области на 2016 год утвержден в сумме 11700077,74 рубля, исполнение составило 5923076,29 рублей или 50,6%.

по целевым статьям бюджетные ассигнования запланированы и исполнены на:

1) проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего  пользования местного значения  9277216,29  рублей, в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме 4220915 рублей, исполнено 5056301,29 рублей или 54,5%, в том числе передано сельским поселениям межбюджетных трансфертов в рамках переданных полномочий в сфере дорожной деятельности 5898311,29 рублей или 100% от запланированных, из них:

- строительство автодорог с. Нижнесмородино и в с. Горяйново Поныровского района Курской области в сумме 4245680 рублей, выполнение составило 24765 рублей или 0,6% от запланированных, так как строительство объектов будет окончено в 2017 году;

в рамках переданных полномочий перечислено:

- Возовскому сельсовету на проведение экспертизы проектной документации и инженерных изысканий «Автодорога в с.Брусовое ул.Какуринка», достоверность сметной стоимости строительства Автодороги  в сумме 17072,24 рубля или 100% от запланированных;

- Горяйновскому сельсовету на изготовление проектно-сметной документации по строительству автодороги в сумме 190785,70 рублей или 100% от запланированных;

- 1-Поныровскому сельсовету на строительство автодороги по ул. Майоровка в с.1-Поныри в сумме 1237409,12 рублей или 100% от запланированных;

- Ольховатскому сельсовету на проектирование и строительство автодороги в сумме 777040 рублей или 100% от запланированных;

- на проектирование и строительство автодороги Первомайскому сельсовету в сумме 1259749,23 рубля или 100% от запланированных;

- на проектирование и строительство автодороги 2-Поныровскому сельсовету в сумме 1549480 рублей или 100% от запланированных.

2) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения  в рамках переданных полномочий поселениям в сфере дорожной деятельности 866775 рублей,  исполнение составило 100%, в том числе:

Верхне-Смородинскому сельсовету – 182295 рублей;

Возовскому сельсовету – 115225 рублей;

Горяйновскому сельсовету – 179025 рублей;

Ольховатскому сельсовету – 129053 рубля;

Первомайскому сельсовету – 69135 рублей;

1-Поныровскому сельсовету – 115225 рублей;

2-Поныровскому сельсовету – 76817 рублей.

Остаток неиспользованных ассигнований муниципального дорожного фонда Поныровского района Курской области на 01.01.2017 года составил 5777001,45 рублей, в том числе средств субсидии из областного бюджета 4220915 рублей.

Остаток неиспользованных сельскими поселениями ассигнований муниципального дорожного фонда Поныровского района Курской области выделенного в виде иных межбюджетных трансфертов в рамках переданных полномочий в сфере дорожной деятельности на 01.01.2017 года составил 87635,16 рублей.

Заместитель главы администрации

Поныровского района, начальник

управления финансов                                                                 Ж.Э.Володина