СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований муниципального

дорожного фонда Поныровского района Курской области

за 2020 год

Муниципальный дорожный фонд Поныровского района Курской области на 2020 год утвержден в сумме 72 599 864,92 рублей, исполнение составило 69 368 911,84 рублей или 95,5%.

по целевым статьям бюджетные ассигнования запланированы и исполнены на:

1) Строительство объекта «Автомобильная дорога Верхний Любаж – Поныри –  д.Снава Поныровского района Курской области» предусмотрено в бюджете 40 765 880 рублей (в том числе 40 358 221 рублей - софинансирование областного бюджета, 407 659 рублей -  софинансирование местного бюджета).

В соглашении была предусмотрена сумма проведения заказчиком конкурентных способов закупки по определению организации, осуществляющей строительный контроль по строительству данного объекта.

В связи с длительностью закупочных процедур закупка услуг организации на осуществление строительного контроля была осуществлена в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ (закупка у единственного поставщика). В результате чего образовалась экономия денежных средств в сумме 1 054 476 рублей. (сумма заключенного контракта на строительный контроль составила 599 900 рублей).

В результате стоимость строительства составила 39 711 404 рублей (в том числе 39 314 289,96 рублей – софинансирование областного бюджета, 397 114,04 рублей – софинансирование местного бюджета).

2) Строительство объекта «Автодорога в с.Бобровка по ул.Старая Бобровка Поныровского района Курской области» на сумму 24 411 104 рублей.

3) передано сельским поселениям межбюджетных трансфертов в рамках переданных полномочий в сфере дорожной деятельности на изготовление проектно-сметной документации и строительство автодорог в щебеночном покрытии 567 703,20 рублей или 100% от запланированных, из них:

а) Горяйновский сельсовет – перерасчет ПСД с экспертизой по объекту «Автодорога в с.Бобровка по ул.Старая Бобровка Поныровского района Курской области»  319 751,20 рублей;

б) 2-ой Поныровский сельсовет – 247 952 рубля – ПСД с экспертизой по объекту «Автомобильная дорога Верхний Любаж – Поныри – д.Снава Поныровского района Курской области» (200 000 рублей проектно-сметная документация, 47 952 рубля –повторная экспертиза).

4) передано сельским поселениям межбюджетных трансфертов в рамках переданных полномочий в сфере дорожной деятельности на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения   4 678 700,64 рублей,  исполнение составило 100%, в том числе:

- Верхне-Смородинский сельсовет – 648 666,84 рублей;

- Возовский сельсовет -1 322 732,60 рублей;

- Горяйновский сельсовет -461 485,70 рублей;

- Ольховатский сельсовет – 667 645,00 рублей;

- Первомайский сельсовет – 1 016 792,00 рублей;

- 1-й Поныровский сельсовет – 461 416,50 рублей;

- 2-й Поныровский сельсовет – 99 962,00 рублей

Остаток неиспользованных ассигнований муниципального дорожного фонда Поныровского района Курской области на 01.01.2021 года составил 3 231 015,01 рублей, в том числе:

1 054 476 рублей (в том числе субсидия областного бюджета 1 043 931,04 рублей, средства местного бюджета 10 544,96 рублей) по строительству объекта «Автомобильная дорога Верхний Любаж – Поныри – д.Снава Поныровского района Курской области» 83213 рублей)  - снижение цены контракта при проведении аукциона;

2 176 477,08 рублей – остаток не распределенного дорожного фонда (С1423).

61,93 рублей – доходы от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, поступившие сверх запланированных в бюджете.

Заместитель главы администрации

Поныровского района, начальник

управления финансов                                                                 Ж.Э.Володина